软件项目开发计划

引言

随着北京大学社团活动的日益丰富，学生在获取和报名活动过程中面临信息分散、流程繁琐等问题。举个例子，学生可能需要同时关注数十个社团的公众号或添加微信群以获取活动通知，并在报名时反复填写姓名、学号等基础信息，这种碎片化的体验极大地增加了参与活动的时间与成本。

以解决这一痛点为目的，本项目将基于微信小程序平台，开发一个集中、便捷的社团活动发布与报名系统。通过整合北京大学各社团活动信息，本项目致力于为学生提供一站式服务，以便提升用户体验与活动管理效率。

此文档主要介绍项目的开发计划，主要是项目的相关信息、开发人员及开发工具等信息。

预期读者：开发人员、测试人员、用户

项目基本信息

| 项目名称 | “博玩雅趣”社团活动报名小程序 |
| --- | --- |
| 项目简介 | 本项目运行在微信小程序平台，致力于打造一个标准的社团活动发布与报名的平台，将北京大学所有社团活动信息进行整合，以方便同学们查看与报名。 |

项目目标与范围

项目目标

| 功能目标 | - 为用户提供学生端、社团负责人端的账号服务，包括注册、登录、修改密码、找回密码等服务功能。 - 为学生端用户整合北京大学各大社团的活动信息，如活动内容、活动时间及地点、人数要求（如有）等，集成至日程表供查看，并提供查询活动、筛选活动、报名活动等额外功能。 - 为社团负责人用户提供社团活动发布与活动报名功能，并显示活动参与情况的数据信息（报名人员信息、参与人数数据总览等），同时提供AI辅助快速填写表单、添加活动标签等辅助功能。 |
| --- | --- |
| 质量目标 | 致力于打造一个可在生活中运用且响应迅捷、稳定可靠的系统，确保用户在高并发场景下流畅使用。同时严格保障数据安全与权限隔离，提供安全易用的活动管理体验。 |
| 成本目标 | 预计需要7位开发人员，预期无额外预算及开销。 |
| 交货期目标 | 预计交货日期：2025年12月28日； 交付产品清单：“博玩雅趣”小程序代码以及可用的服务端服务、项目执行情况甘特图、实践过程中所编写的所有图及文档的最终版本、小组成员的分工说明以及课程感悟建议、GitHub仓库链接、软件使用说明书（可选） |

项目范围

| 功能范围 | - 一个运行于微信小程序平台的社团活动综合服务平台，不是一个独立的移动App或网站。 - 为学生提供统一的社团活动信息聚合、查询、报名与个人日程管理功能，但不提供用户间的动态分享、聊天或讨论区功能。 - 为社团负责人提供活动发布、报名管理、数据查看及AI辅助运营等功能，但不涉及任何线上支付或活动费用的交易处理。 - 仅专注于活动的发布与报名环节，不替代学校官方的社团审批或行政管理系统。 |
| --- | --- |
| 工程范围 | - 完成小程序的前端页面开发、后端服务接口开发与数据库设计，不进行底层微信小程序框架或云服务基础设施的二次开发。 - 产出符合课程要求的小程序，不提供项目结课后的长期功能更新与技术维护。 |

主要参与人员

需列出项目涉及的所有利益相关者，而不仅仅是开发团队成员。

| 姓名 | 项目中角色/职责 | 工作内容 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冯烁 | 组长、前端 | 项目管理、前端开发 | 2025/9/21- 2025/12/28 |
| 郭若冰 | 前端 | 前端开发 | 2025/9/21- 2025/12/28 |
| 张彦钦 | 后端 | 后端开发 | 2025/9/21- 2025/12/28 |
| 艾颖辰 | 前端 | 前端开发 | 2025/9/21- 2025/12/28 |
| 蒋穆清 | 前端 | 前端开发 | 2025/9/21- 2025/12/28 |
| 施贝明 (SZE PUI MIN) | 前端 | 前端开发 | 2025/9/21- 2025/12/28 |
| 程逸洲 | 后端 | 后端开发 | 2025/9/21- 2025/12/28 |
| 江惠珍 | 助教 | 协助指导项目开发 | 2025/9/21- 2025/12/28 |

软硬件资源计划

说明为支持本项目的开发所需要的各种条件和设施（如计算机、服务器、开发软件等）。

| 资源名称 | 详细配置 | 获取方式 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 家用笔记本计算机 | 略 | 成员已拥有 | 编写项目代码、测试项目功能、进行组内交流 |
| 云服务器 | 2个逻辑核心 4G内存 40G存储空间 | clab网站提供 | 后端数据库等功能部署等平台 |
| 微信开发者工具 | 1.06.2504030版 | 官网下载 | 编写项目代码、测试项目功能 |

项目进度计划